|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Parcialmente. La prueba de factibilidad de UsageStatsManager, que era la primera actividad de mi plan, tomó más semanas de lo previsto, y eso desplazó la lógica de jornadas y el informe automático. Lo que más me ayudó fue tener un objetivo concreto: demostrar que Android entrega datos de uso suficientes para construir el informe. Lo que más me complicó es que el comportamiento cambia según el fabricante: en el Samsung de pruebas la consulta devolvía casi solo NEXO, y encontrar la causa obliga a probar muchas combinaciones de permisos, rangos de fechas y tipos de consulta.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Lo estoy abordando como un caso de soporte: reproduzco el problema, cambio una sola variable a la vez y anoto el resultado de cada prueba. Así puedo saber si la causa está en el permiso, en el intervalo consultado o en cómo el sistema agrupa los datos. Si no logro resolverlo con las estadísticas agregadas, la alternativa es leer los eventos individuales de uso y calcular yo mismo los tiempos por aplicación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi aporte es clave, porque el monitoreo es la base de todo lo que muestra NEXO: sin esos datos no hay informe. Destaco la constancia para seguir probando hasta entender cómo se comporta el sistema. Mi punto débil ha sido avisar a tiempo cuando una tarea se atrasa; muchas veces seguí intentando solo antes de comentarlo con el grupo, y eso es lo que más quiero corregir.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal duda es cómo asegurar que los tiempos del informe sean correctos, por ejemplo comparándolos con Bienestar digital del propio teléfono. También me inquieta qué pasa si el teléfono está apagado o sin batería cuando termina la jornada. Al docente le preguntaría qué nivel de precisión se espera en las estadísticas para considerar cumplido el MVP.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendría la distribución actual, porque cada área requiere conocimientos específicos y cambiarla a esta altura nos haría perder tiempo. Sí propondría una nueva actividad compartida: que cada integrante instale la app en su propio teléfono y comparta los resultados de la pantalla de prueba, para comparar marcas y versiones de Android. Además, como el informe depende tanto del monitoreo como de la base de datos, Martín y yo deberíamos acordar desde ya el formato en que se guardan las estadísticas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoramos que el grupo se ha mantenido enfocado en el MVP y que, cuando surge una idea nueva, la discutimos antes de agregarla. También nos ha servido apoyarnos entre áreas cuando alguien se traba con un problema. Como aspecto a mejorar, nos falta una reunión breve y fija cada semana para revisar la Gantt, en vez de coordinarnos solo cuando aparece un inconveniente.