|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta el momento hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades dentro de los plazos que fijamos en la Carta Gantt. Lo que más nos facilitó el trabajo fue haber dejado bien definida la arquitectura MVVM y la estructura del proyecto en Android desde el inicio, ya que cada integrante tenía claro qué capa programar sin chocarse con el código del resto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para solucionar el tema del cierre de procesos en segundo plano, decidimos usar WorkManager con condiciones explícitas de ejecución y trabajar con una arquitectura Offline-First apoyada en Room DB. De esta forma, si el teléfono pierde señal o entra en ahorro de energía durante las clases, los datos de uso se guardan localmente y se sincronizan con el servidor en cuanto vuelve la conexión.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro trabajo de manera muy positiva, ya que logramos sacar adelante la parte más compleja del proyecto: la captura de tiempos reales con UsageStatsManager, las pantallas en Jetpack Compose, la protección del PIN y la persistencia en base de datos. Destaco el compromiso que hemos tenido como equipo y la capacidad técnica para resolver bloqueos sobre la marcha.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud de cuál es la forma más limpia de desplegar nuestro backend para las pruebas finales sin incurrir en costos de servidor y asegurando la conexión HTTPS.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la carga de trabajo entre los 4 integrantes ha estado equilibrada y alineada con las fortalezas de cada uno (interfaces con Compose, monitoreo nativo, backend/base de datos y seguridad/QA).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Dentro de los aspectos positivos destacamos la comunicación constante por nuestro grupo, el cumplimiento de las fechas y el uso ordenado de GitHub para trabajar en paralelo sin romper el código. Y a mejorar hay que considerar la planificación de las pruebas integrales, juntándonos un par de días antes de las entregas para probar todo el sistema de extremo a extremo y no dejar la integración final para última hora.