|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. Mis tareas de interfaz avanzaron, pero con retraso respecto a la Gantt, porque tuve que reconstruir el proyecto desde cero con una estructura MVVM más ordenada. Hoy ya funcionan Splash, Configuración inicial, PIN, Permisos y la navegación entre ellas. Facilitó tener un alcance acotado y el mockup como referencia; dificultó mi poca experiencia con Jetpack Compose, problemas con Git y que en el teléfono Samsung de prueba UsageStatsManager solo mostraba NEXO.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Reordené el proyecto y avancé pantalla por pantalla, probando cada una. Para el problema de UsageStatsManager hice una pantalla de prueba que muestra el uso real, y lo estoy investigando junto a Cristopher. En Git planeo subir los archivos faltantes y hacer commits en puntos de control claros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo como bueno, aunque más lento de lo planificado. Destaco que las pantallas siguen el diseño de NEXO y que la app quedó protegida con PIN. Para mejorar, debo estimar mejor mis tiempos y hacer commits más seguidos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa que UsageStatsManager entregue datos completos en todos los dispositivos y alcanzar a terminar las pantallas restantes. Le preguntaría al docente si basta con que el informe se descargue desde la app, dejando el envío por correo como trabajo futuro.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No es necesario cambiar los roles, ya que cada uno tiene un área clara. Sí conviene que más de un integrante apoye la prueba de UsageStatsManager en distintos dispositivos, y asignar a alguien la integración final del flujo completo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos de forma positiva: los roles están claros y las decisiones se toman en conjunto respetando el alcance del MVP. Podemos mejorar comunicando más seguido los avances y centralizando todo el código en el repositorio compartido.