|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En parte. La seguridad de la aplicación la terminé dentro del plazo: el PIN se crea en la configuración inicial, se guarda como hash SHA-256 y se pide al abrir la app y al modificar la configuración. Los informes y estadísticas siguen en curso: ya se genera el informe al terminar cada jornada con WorkManager, se exporta en PDF y se puede descargar o compartir, pero aún falta pulir la pantalla de estadísticas. Facilitó tener mi área bien definida y que la base de datos en Room ya estuviera avanzada; dificultó que los informes dependen de los datos de UsageStatsManager, que en el Samsung de prueba solo mostraba NEXO, y la reconstrucción del proyecto, que retrasó la integración.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para no quedar detenido mientras se resolvía el problema de los datos de uso, avancé el formato del informe y la exportación a PDF, que no dependen de tener datos reales. Además agregué pruebas unitarias al hash del PIN para asegurar que la validación funcione bien. Para lo que queda, planeo probar los informes con datos reales en más de un dispositivo junto a Cristopher y coordinarme con Matías para integrar las pantallas de Informes y Estadísticas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo como bueno. Destaco que la seguridad quedó completa y que el informe ya se genera solo al terminar la jornada y se puede exportar en PDF. Para mejorar, debo integrar antes mi trabajo con el de mis compañeros en vez de esperar a tener todo terminado, y documentar mejor lo que voy subiendo al repositorio.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa que los informes muestren datos confiables si UsageStatsManager se comporta distinto según la marca del teléfono, y alcanzar a cerrar la pantalla de estadísticas con el tiempo que queda. Le preguntaría al docente si es suficiente proteger la app con PIN para el MVP, dejando la verificación por correo y el envío automático del informe como trabajo futuro.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos los roles, porque cada integrante tiene un área definida y ya avanzada. Lo que sí conviene es que varios integrantes prueben UsageStatsManager en distintos teléfonos, ya que de eso dependen tanto el monitoreo como los informes, y definir quién se encarga de la integración final y de las pruebas del flujo completo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos de manera positiva: cada uno sabe qué le toca y las decisiones importantes, como qué dejar fuera del MVP, las tomamos en conjunto. Como mejora, debemos informar los avances con más frecuencia y subir todo el código al repositorio compartido a tiempo para integrar sin atrasos.