## Slide 1: NEXO
PORTAFOLIO DE TÍTULO · DUOC UC · AVANCE SEMANA 10
Supervisión parental por jornadas, con datos oficiales de Android
Matias Esquerra · Cristopher Paredes · Martín Muñoz · Cristóbal Monsalves
Notes: Presentación de avance de la semana 10. Se presenta el producto funcionando en el teléfono, el estado frente al plan de trabajo, un defecto real que encontramos y corregimos, el modelo de negocio y los siguientes pasos. El mensaje central: el MVP local está completo y es sólido; el backend es la siguiente fase.

## Slide 2: Supervisar el contexto, no todo el día
Supervisión del dispositivo completo
Monitoreo durante todo el día
Sin distinguir entre contextos
Configuración global del teléfono
NEXO: supervisión por jornadas
Jornadas configurables, por ejemplo la escolar de 08:00 a 14:00
Informe al terminar cada jornada
Solo uso de apps, sin contenido privado
NEXO · Avance semana 10
2
Notes: El diferenciador de NEXO frente a apps de control total es el contexto: el apoderado define períodos, como la jornada escolar, y recibe un informe de lo que el menor usó en ese período. Caso de uso único de la primera versión: la jornada escolar.

## Slide 3: Principios que no se negocian
API oficial
Solo UsageStatsManager, el mecanismo oficial de Android para estadísticas de uso.
Sin contenido privado
No lee mensajes, contraseñas ni capturas, y no usa GPS. Nada de spyware.
PIN protegido
El PIN se guarda como hash SHA-256, nunca en texto plano.
El apoderado activa el permiso de acceso a datos de uso manualmente en Ajustes de Android.
NEXO · Avance semana 10
3
Notes: Decisiones éticas y técnicas deliberadas del equipo: usar únicamente mecanismos oficiales, no leer contenido privado, y proteger el PIN con hash. Android no permite pedir el permiso de uso con un diálogo estándar, por eso el apoderado lo activa a mano en Ajustes y la app lo detecta.

## Slide 4: Cambios respecto al proyecto original
Tema | Plan original | Ahora
Categorías | 4 categorías | 6: más Redes Sociales y Otros
Pantalla Actividad | Pantalla propia en la UI | Integrada en Estadísticas
Informes | Informe de jornada | Más PDF: ver y descargar
PIN | Crear y modificar | También al abrir la app
Calendario | No contemplado | Feriados y días sin clases
Apariencia | No contemplado | Tema claro y oscuro
Backend y correo | Etapa 11 del informe | Siguiente fase, tras el MVP
El alcance ético no cambió: sin GPS, sin bloqueo de apps y sin leer mensajes.
NEXO · Avance semana 10
4
Notes: Cambios respecto al proyecto original. Lo que cambió son ajustes y mejoras surgidas al probar: seis categorías en vez de cuatro, la pantalla Actividad (que era la prueba de factibilidad) se integró en Estadísticas, informes con PDF, PIN también al abrir, feriados y días sin clases, y tema claro y oscuro. El cambio de prioridad más importante: el backend y el correo, que figuraban como etapa 11 del informe técnico, pasan a la siguiente fase para consolidar primero un MVP local sólido. Lo que no cambió: el alcance ético, sin GPS, sin bloqueo de apps y sin leer mensajes.

## Slide 5: Avance del plan de trabajo: 88 %
Actividad | Responsable | Estado
Investigación y prueba de factibilidad | Cristopher Paredes | Listo
Configuración base (Git, MVVM) | Matias Esquerra | Listo
Base de datos local (Room) | Martín Muñoz | Listo
Gestión de horarios | Cristopher Paredes | Listo
Monitoreo y categorización | Cristopher Paredes | Listo
Interfaz de usuario | Matias Esquerra | Listo
Seguridad (PIN con hash) | Cristóbal Monsalves | Listo
Informes y estadísticas | Cristóbal Monsalves | Listo
Pruebas y cierre | Todo el equipo | En curso
Base del 88 %: 14 de 16 semanas de actividades del plan completadas. Pruebas y cierre está en curso.
NEXO · Avance semana 10
5
Notes: El 88 % es la cantidad de semanas de actividades completadas sobre el total planificado (14 de 16 semanas); Pruebas y cierre, de 2 semanas, está en curso. Todas las actividades del plan de trabajo de la Fase 1 están completas, salvo Pruebas y cierre, que está en curso y es lo que corresponde a esta etapa. Además del plan se agregaron mejoras: tema claro y oscuro, días sin clases y feriados, informes en PDF, pruebas unitarias y una auditoría de código. El backend no figura en la tabla del plan de trabajo; es la siguiente fase.

## Slide 6: MVVM, todo local en el MVP
Interfaz
Jetpack Compose
ViewModel
Estado de cada pantalla
Repositorios
Acceso a los datos
Los repositorios leen y escriben en:
Room
Jornadas, ajustes e informes
UsageStatsManager
Uso real de las apps
WorkManager
Informe al terminar cada jornada
Sin backend: el MVP funciona completo en el teléfono.
NEXO · Avance semana 10
6
Notes: Arquitectura MVVM con las carpetas ui, viewmodel, data, domain, monitoring y utils. Android restringe el trabajo en segundo plano, por eso no hay un proceso corriendo todo el día: UsageStatsManager registra el uso en el sistema y WorkManager consulta y guarda el informe al terminar cada jornada. Room usa migraciones explícitas, nunca se borra la base de datos.

## Slide 7: Mapa tecnológico
Interfaz
Jetpack Compose
Material 3
Navigation Compose
Lógica
Kotlin
MVVM
ViewModel
Flow
Datos locales
Room (SQLite)
KSP
Migraciones explícitas
Android
UsageStatsManager
WorkManager
Usage Access
Seguridad e informes
SHA-256
PdfDocument
FileProvider
Herramientas
Android Studio
Git y GitHub
JUnit
Siguiente fase
Django REST
PostgreSQL
Lo punteado es la siguiente fase: el MVP no depende de ningún servidor.
NEXO · Avance semana 10
7
Notes: Mapa tecnológico por capas, con el logo de cada tecnología que tiene uno. Todo lo sólido ya está en uso en la app; lo punteado, Django REST y PostgreSQL, es la siguiente fase. Recorrer de arriba hacia abajo: interfaz en Compose, lógica con Kotlin y MVVM, datos locales con Room sobre SQLite, las piezas de Android que hacen el monitoreo (UsageStatsManager y WorkManager son parte de Android), seguridad e informes, y las herramientas de trabajo del equipo. MVVM, Flow, KSP, SHA-256 y similares son patrones o utilidades sin logo propio.

## Slide 8: Cómo funciona, de punta a punta
1
Configurar
El apoderado crea la jornada y su PIN. Se guardan en Room.
2
Programar
WorkManager agenda el informe para la hora de término de la jornada.
3
Registrar
Android registra el uso de las apps; NEXO no corre todo el día.
4
Consultar
Al terminar la jornada, el Worker lee el uso con UsageStatsManager.
5
Clasificar y guardar
Cada app va a su categoría y el informe se guarda en Room.
6
Mostrar
La app muestra estadísticas e informes, y genera el PDF.
En la fase de backend, el paso 5 también enviará el informe al servidor.
NEXO · Avance semana 10
8
Notes: El recorrido completo con los componentes ya mencionados. Se configura una jornada y se guarda en Room. WorkManager agenda el informe. Android registra el uso por su cuenta, así que NEXO no necesita estar corriendo todo el día. Al terminar la jornada, el Worker consulta UsageStatsManager con la fecha de la jornada, clasifica cada app por categoría y guarda el informe en Room. La interfaz lee esos datos para mostrar Inicio, Estadísticas e Informes, y genera el PDF. Después de esta diapositiva viene la demo en vivo.

## Slide 9: Lo que hace la aplicación
Jornadas
Horarios por día (LU–DO) con hora de inicio y término. Incluye jornadas nocturnas.
Monitoreo y categorías
Uso real de cada app, clasificado en 6 categorías, de Educación a Juegos.
Informes en PDF
Informe automático al cerrar cada jornada, con detalle por app y PDF para ver o descargar.
Seguridad y control
PIN al abrir la app y al modificar la configuración. Respeta días sin clases y feriados.
NEXO · Avance semana 10
9
Notes: Aquí va la demostración en vivo en el teléfono: el profesor prefiere que NO sea en video, así que el video queda solo como respaldo de emergencia. Seis categorías: Educación, Comunicación, Redes Sociales, Entretenimiento, Juegos y Otros. Mostrar: crear una jornada, ver Inicio y Estadísticas con datos reales, abrir un informe y su PDF, y el cambio de tema claro y oscuro. Si se puede, agregar capturas de pantalla actuales en esta diapositiva.

## Slide 10: Un defecto real, encontrado y corregido
ANTES
Informes de jornada con 0 minutos totales
El rango se calculaba con la fecha de ejecución
Si Android retrasaba el proceso, el rango quedaba invertido
DESPUÉS
Rango calculado con la fecha objetivo de la jornada
Cada ejecución se reprograma a la próxima hora de término
Un rango inválido ya no guarda informes vacíos
Lo detectamos probando en un teléfono real y lo diagnosticamos con logs.
NEXO · Avance semana 10
10
Notes: Durante las pruebas notamos que los informes automáticos salían en 0 minutos, aunque Inicio y Estadísticas mostraban el uso real. Con un diagnóstico de solo lectura y logs identificamos la causa: el informe usaba la fecha del momento en que corría el proceso y no la fecha de la jornada. Si Android retrasaba el proceso, el rango quedaba invertido. Lo corregimos con fecha explícita y verificamos que los informes nuevos salen con datos. Los informes en 0 anteriores se conservan como evidencia del antes.

## Slide 11: Pruebas y calidad
23
pruebas unitarias
Clasificación de apps, lógica de jornadas y hash del PIN. Todas pasan.
0
errores de lint
El análisis estático de Android no reporta errores en el proyecto.
auditoría de código
Revisión completa con hallazgos priorizados y corregidos.
NEXO · Avance semana 10
11
Notes: Los 23 tests son 14 de lógica de jornadas, 6 del clasificador de categorías y 3 del hash del PIN. Se hizo una auditoría del proyecto con hallazgos críticos, importantes y menores; los urgentes se corrigieron. Hay mejoras identificadas que quedan pendientes y se declaran como trabajo futuro, por ejemplo pedir el PIN siempre al reabrir si Android cierra la app. Todo se probó en un teléfono Samsung físico con datos reales.

## Slide 12: Informes solo cuando corresponde
Días de la jornada
Solo se genera en los días configurados (LU–DO).
Feriados chilenos
No se genera informe en feriados. La lista se actualiza cada año.
Días sin clases
El apoderado marca excepciones y ese día queda sin informe.
Evidencia real: en octubre no hay informes para el sáb 3, dom 4, sáb 10, dom 11 ni para el feriado del lun 12.
NEXO · Avance semana 10
12
Notes: Un día sin informe no es un error: es el comportamiento diseñado. La app no genera informe en días que no son de la jornada, en feriados ni en días sin clases. El teléfono sí registra el uso todos los días; lo que decide la app es cuándo corresponde un informe. Mostrar la pantalla de Informes del teléfono como evidencia.

## Slide 13: Freemium: la seguridad es para todos
GRATIS
Jornadas configurables
Estadísticas por categoría y app
PIN al abrir y al modificar
Verificación en dos pasos*
Informes en PDF, locales
Días sin clases y tema claro/oscuro
PREMIUM
Informe automático por correo
Historial en la nube
Tendencias y alertas de uso
Más jornadas y más hijos
PDF con diseño ampliado
* La verificación en dos pasos y Premium se habilitan en la fase de backend. El MVP actual es la versión gratuita.
NEXO · Avance semana 10
13
Notes: Modelo de negocio, presentado como diseño y no como algo implementado todavía. La seguridad básica, incluida la verificación en dos pasos, es gratuita para que sea segura para todos. Premium aporta conveniencia, historial y análisis, y todo eso depende del backend, que es la siguiente fase. No hay cobro implementado en el MVP.

## Slide 14: Siguientes pasos hasta la semana 15
Backend
Django REST y PostgreSQL, tras consolidar el MVP local.
Cuentas y 2FA
Registro de usuarios y verificación en dos pasos por correo.
Correo y nube
Informe por correo al terminar cada jornada e historial en la nube.
Analítica
Tendencias semanales, índice de cumplimiento y uso inusual.
PIN más robusto
Pedir el PIN siempre al reabrir, incluso si Android cierra la app.
Pausa temporal
Pausar la supervisión por un tiempo, en análisis con el equipo.
Meta: 100 % del alcance definido, el 20 de noviembre (semana 15).
NEXO · Avance semana 10
14
Notes: El orden es deliberado: primero cerrar y probar el MVP local, después el backend. Lo que depende del backend es la verificación en dos pasos, el correo, el historial en la nube y la analítica avanzada. La mejora del PIN al reabrir ya está identificada por la auditoría de código y es la primera corrección a hacer. La pausa temporal de la supervisión está en análisis con el equipo.

## Slide 15: Gracias
NEXO: supervisión con contexto, sin invadir la privacidad.
¿Preguntas?
Notes: Cierre. El MVP local está completo y probado en un teléfono físico; el backend y Premium son la siguiente fase. Quedar disponibles para preguntas y para mostrar la app en vivo.