}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Esquerra Moya |
| --- | --- |
| Rut | 21.771.932-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NEXO |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software: específicamente desarrollo de aplicaciones móviles (Android), gestión de bases de datos y gestión de proyectos de tecnologías de la información. |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software, según las características del proyecto y las mejores prácticas de la industria. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos en el área de especialización profesional durante todo su ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El uso de teléfonos móviles por parte de niños, niñas y adolescentes es hoy generalizado, incluso durante la jornada escolar. Los padres y apoderados carecen de una forma simple y específica de conocer qué uso se le da al teléfono durante ese período particular: si fue educativo, de comunicación o de entretenimiento. Las soluciones de control parental existentes en el mercado (Google Family Link, Qustodio) son muy amplias, orientadas a bloqueo total y administración completa del dispositivo durante todo el día, sin un enfoque específico en contextos o jornadas acotadas (como el horario de clases). Esta problemática se sitúa en el contexto de hogares chilenos con hijos en edad escolar que cuentan con teléfono propio, e impacta directamente a padres/apoderados que buscan acompañar el uso responsable de la tecnología sin recurrir a herramientas de vigilancia invasivas. Escogimos este tema porque es un problema real, cotidiano y observable en nuestro entorno, y porque su resolución aporta valor concreto al campo laboral del desarrollo de software orientado a dispositivos móviles y análisis de datos de uso. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar NEXO, una aplicación Android que permita a un apoderado configurar distintos períodos o 'jornadas' de supervisión (por ejemplo, la jornada escolar de 08:00 a 14:00) y obtener, al finalizar cada jornada, un informe claro sobre qué aplicaciones utilizó el menor, durante cuánto tiempo y a qué categoría corresponden (Educación, Comunicación, Entretenimiento, Juegos). A diferencia de las soluciones genéricas existentes, NEXO se enfoca en la supervisión por contextos definidos por el propio apoderado, utilizando exclusivamente mecanismos oficiales y permitidos de Android (UsageStatsManager), sin acceder a contenido privado como mensajes, contraseñas o capturas de pantalla. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con las competencias de diseño y desarrollo de soluciones de software del perfil de egreso, ya que implica construir una aplicación completa aplicando el ciclo de vida del software (investigación, diseño, implementación, pruebas). También pone en práctica la competencia de diseño de soluciones para requerimientos de información mediante el uso de una base de datos local (Room/SQLite) para almacenar horarios, categorías y actividad. Finalmente, la gestión del proyecto en equipo durante todo su ciclo de vida —con roles definidos, control de versiones y planificación por etapas— pone en práctica la competencia de evaluación y gestión de proyectos de especialización profesional. |
| Relación con los intereses profesionales | Como estudiantes de Ingeniería en Informática nos interesa particularmente el desarrollo de aplicaciones móviles y el trabajo con datos reales del sistema operativo, dos áreas que están en alta demanda en el mercado laboral actual. Este proyecto nos permite profundizar en Android nativo (Kotlin, Jetpack Compose), en el diseño de arquitecturas de software (MVVM) y en buenas prácticas de seguridad y privacidad de datos, todas competencias directamente aplicables a nuestro desarrollo profesional futuro en el área de desarrollo de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable de desarrollar en el semestre considerando lo siguiente. Duración del semestre: contamos con aproximadamente 15-18 semanas distribuidas en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título. Horas asignadas: el equipo dedicará horas de trabajo colaborativo semanal, coordinadas mediante GitHub. Materiales requeridos: computadores con Android Studio, y al menos un teléfono Android físico para pruebas reales, ya que algunas funciones de permisos y uso no se comportan igual en un emulador. Factores externos que facilitan el desarrollo: el equipo cuenta con 4 integrantes con roles claramente definidos (interfaz, monitoreo Android, base de datos/backend, y seguridad/informes), y el alcance del MVP fue acotado y validado previamente con el docente para evitar sobrealcance. Factores que podrían dificultar el desarrollo: las restricciones de Android sobre el trabajo en segundo plano podrían limitar la granularidad de los datos obtenidos; para mitigar este riesgo, la primera actividad del plan de trabajo es una prueba de factibilidad técnica con UsageStatsManager antes de construir el resto de la aplicación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación Android (NEXO) que permita a un apoderado configurar períodos de supervisión y obtener información clara sobre el uso de aplicaciones del teléfono de un menor durante dichos períodos, utilizando exclusivamente mecanismos oficiales de Android. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Investigar y validar la factibilidad técnica de UsageStatsManager para obtener estadísticas de uso de aplicaciones en un dispositivo Android físico. - Diseñar la arquitectura de la aplicación bajo el patrón MVVM, utilizando Kotlin y Jetpack Compose. - Implementar la configuración, edición y activación de horarios (jornadas) de supervisión. - Clasificar las aplicaciones utilizadas según categorías predefinidas (Educación, Comunicación, Entretenimiento, Juegos). - Generar informes de jornada con estadísticas de uso por aplicación y categoría. - Implementar un mecanismo de seguridad (PIN protegido mediante hash) para proteger la configuración de la aplicación. - Evaluar la factibilidad de incorporar funcionalidades avanzadas (backend, envío de correo, sincronización) como trabajo futuro fuera del alcance del MVP. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo abordará el desarrollo de NEXO mediante una metodología incremental e iterativa, priorizando siempre un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional por sobre funcionalidades avanzadas. El trabajo se organiza en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título: en la Fase 1 se define y valida el proyecto (este documento); en la Fase 2 se desarrolla el MVP de forma incremental, comenzando por una prueba de factibilidad técnica de UsageStatsManager antes de construir el resto del sistema; en la Fase 3 se realizan pruebas finales, ajustes y se prepara la presentación y defensa del proyecto. El equipo está compuesto por 4 integrantes con roles y responsabilidades definidas: - Integrante 1 [Matias Esquerra]: Interfaz de usuario (Jetpack Compose, pantallas, navegación, experiencia de usuario). - Integrante 2 [Cristopher Paredes]: Monitoreo Android (UsageStatsManager, permisos, consulta y procesamiento de actividad, lógica de horarios). - Integrante 3 [Martin Muños]: Base de datos y backend (Room/SQLite y eventual backend con Django REST Framework y PostgreSQL). - Integrante 4 [Cristóbal Monsalves]: Seguridad e informes (PIN, hash, configuración, generación de informes y estadísticas). El equipo trabajará de forma colaborativa utilizando GitHub como repositorio central, aplicando ramas por funcionalidad (feature/ui, feature/monitoring, feature/backend, feature/reports) que se integran periódicamente a la rama principal de desarrollo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo de factibilidad técnica (UsageStatsManager) | Aplicación Android mínima que solicita el permiso de Usage Access, detecta si fue otorgado y muestra en pantalla las aplicaciones utilizadas y su duración en un dispositivo físico. | Valida el componente técnico central del proyecto antes de invertir tiempo en el resto de las funcionalidades, reduciendo el riesgo de inviabilidad a mitad de semestre. |
| Avance | Documento que describe el problema, la propuesta de valor, la arquitectura, las entidades de datos y el alcance del MVP definido para NEXO. | Documento que describe el problema, la propuesta de valor, la arquitectura, las entidades de datos y el alcance del MVP definido para NEXO. | Evidencia el proceso de planificación, diseño y fundamentación del proyecto ante el docente antes de comenzar la implementación completa. |
| Final | Aplicación NEXO (MVP funcional) | Aplicación Android funcionando en un dispositivo físico, con configuración de horarios, registro y clasificación de uso de aplicaciones, protección mediante PIN, y generación de informe de jornada. | Permite demostrar de forma concreta el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos definidos para el proyecto. |
| Final | Presentación y defensa del proyecto | Exposición oral con demostración en vivo de NEXO ante docentes evaluadores y, eventualmente, representantes de empresas. | Permite validar la comprensión técnica del equipo respecto al problema resuelto y la pertinencia del proyecto frente a una audiencia evaluadora externa. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de Software | Investigación técnica | Investigar UsageStatsManager, Usage Access, QueryUsageStats/QueryEvents y restricciones de Android en segundo plano. | Documentación oficial Android, dispositivo físico | 1 semana | Cristopher Paredes |  |
| Desarrollo de Software | Prueba de factibilidad técnica | Construir un prototipo mínimo que solicite el permiso y muestre estadísticas reales de uso. | Android Studio, teléfono físico | 1 semana | Cristopher Paredes | Hito crítico: valida el núcleo técnico antes de continuar. |

| Desarrollo de Software | Configuración base del proyecto | Configurar Android Studio, Kotlin, Git/GitHub y la arquitectura MVVM. | Android Studio, GitHub | 1 semana | Matias Esquerra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de Software | Base de datos local | Implementar entidades y DAOs con Room (Schedule, AppUsage, AppCategory, ParentSettings). | Android Studio, Room | 2 semanas | Martin Muñoz |  |
| Desarrollo de Software | Gestión de horarios | Crear, editar, eliminar y activar/desactivar jornadas de supervisión. | Android Studio | 2 semanas | Cristopher Paredes |  |
| Desarrollo de Software | Monitoreo y categorización | Consultar UsageStats, filtrar por horario activo y clasificar aplicaciones por categoría. | Android Studio | 2 semanas | Cristopher Paredes |  |
| Desarrollo de Software | Interfaz de usuario | Diseñar pantallas de configuración inicial, PIN, permisos, inicio, actividad, estadísticas y horarios. | Android Studio, Jetpack Compose | 3 semanas | Matias Esquerra |  |
| Gestión de Proyectos TI | Seguridad de la aplicación | Implementar creación y validación de PIN mediante hash, y protección de la configuración. | Android Studio | 1 semana | Cristóbal Monsalves |  |
| Desarrollo de Software | Informes y estadísticas | Generar el informe de jornada y visualizar estadísticas por categoría y aplicación. | Android Studio | 2 semanas | Cristóbal Monsalves |  |
| Gestión de Proyectos TI | Pruebas y cierre | Probar la aplicación en dispositivo físico, corregir errores y preparar la presentación final. | Dispositivo físico, Android Studio | 2 semanas | Todo el equipo |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Investigación técnica | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de factibilidad técnica |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración base del proyecto |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos local |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de horarios |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y categorización |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad de la aplicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Informes y estadísticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.